# AI应用广场 V1.0 测试计划

文档版本：V1.0

编写日期：2026年6月2日

项目名称：AI应用广场

技术栈：Next.js 16 + React 19 + TypeScript + Tailwind CSS

# 一、测试概述

## 1.1 测试目的

本测试计划旨在验证AI应用广场V1.0版本的功能完整性、用户体验和系统稳定性，确保产品发布前满足质量要求。主要测试目标包括：

- 验证所有核心功能模块的正确性

- 确保用户交互流程顺畅

- 检验界面响应式布局和主题适配

- 发现并记录潜在缺陷

## 1.2 测试范围

本次测试覆盖以下功能模块：

- 用户认证模块：登录/登出功能

- 工作台模块：侧边栏、模型选择、会话管理

- 聊天交互模块：文本对话、Markdown渲染

- 图片生成模块：参数配置、参考图上传、图片生成

- 视频生成模块：参数配置、参考素材上传、视频生成

- 历史对话模块：历史列表、重命名、删除

- Header导航模块：用户信息、充值入口、菜单导航

- 账单管理模块：消费记录、支付记录

- 充值模块：充值弹窗、金额选择

- UI/UX模块：响应式布局、主题切换、交互反馈

## 1.3 测试环境

测试将在以下环境中进行：

| 环境项 | 配置说明 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10/11, macOS 12+ |
| 浏览器 | Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+ |
| 开发环境 | Node.js 18+, pnpm 11.3.0+ |
| 测试框架 | Jest + React Testing Library（后续集成） |

## 1.4 测试策略

采用多层次测试策略：

- 功能测试：验证各功能模块的业务逻辑正确性

- UI测试：检验界面元素显示和交互响应

- 边界测试：测试输入边界条件和异常场景

- 兼容性测试：验证跨浏览器和响应式布局

# 二、测试用例

## 2.1 用户认证模块测试用例

测试目标：验证登录流程的正确性和安全性

| 编号 | 测试项 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-001 | 登录弹窗显示 | 用户未登录状态 | 1. 打开应用 2. 点击顶部"登录"按钮 | 登录弹窗正确显示，包含手机号输入框和验证码输入框 | 高 |
| TC-002 | 手机号格式验证 | 登录弹窗已打开 | 1. 输入非11位手机号 2. 点击"获取验证码" | 提示"请输入有效的11位手机号" | 高 |
| TC-003 | 验证码发送 | 已输入有效手机号 | 1. 点击"获取验证码"按钮 | 按钮显示倒计时60秒，提示验证码已发送 | 高 |
| TC-004 | 验证码格式验证 | 已获取验证码 | 1. 输入非6位验证码 2. 点击"登录" | 提示"请输入6位验证码" | 中 |
| TC-005 | 登录成功 | 已输入正确验证码 | 1. 输入演示验证码000000 2. 点击"登录" | 登录成功，弹窗关闭，Header显示用户信息 | 高 |
| TC-006 | 登录状态保持 | 已登录成功 | 1. 刷新页面 | 用户仍保持登录状态 | 中 |

## 2.2 侧边栏模块测试用例

测试目标：验证模型浏览和选择功能

| 编号 | 测试项 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-101 | 侧边栏默认显示 | 应用已加载 | 1. 观察左侧侧边栏 | 侧边栏宽度280px，显示模型分类Tabs、搜索框、模型列表 | 高 |
| TC-102 | 模型分类切换 | 侧边栏已显示 | 1. 点击"聊天"Tab 2. 点击"图片"Tab 3. 点击"视频"Tab 4. 点击"全部"Tab | 模型列表根据类型正确过滤显示 | 高 |
| TC-103 | 模型搜索功能 | 侧边栏已显示 | 1. 在搜索框输入"DeepSeek" 2. 观察模型列表 | 仅显示名称或描述包含"DeepSeek"的模型 | 高 |
| TC-104 | 模型卡片选中 | 模型列表已显示 | 1. 点击某个模型卡片 | 模型卡片高亮显示，右侧工作区切换到对应模型 | 高 |
| TC-105 | 侧边栏折叠 | 侧边栏已展开 | 1. 点击折叠按钮 | 侧边栏收缩为12px宽度，仅显示折叠按钮 | 中 |
| TC-106 | 侧边栏展开 | 侧边栏已折叠 | 1. 点击折叠按钮 | 侧边栏恢复280px宽度，显示完整内容 | 中 |

## 2.3 聊天交互模块测试用例

测试目标：验证文本对话功能和消息渲染

| 编号 | 测试项 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-201 | 聊天输入框显示 | 已选中聊天模型 | 1. 观察底部输入区域 | 显示文本输入框、发送按钮、联网搜索和深度思考开关 | 高 |
| TC-202 | 发送文本消息 | 已登录并选中聊天模型 | 1. 输入文本内容 2. 点击发送按钮或按Enter | 消息发送成功，显示用户消息和AI回复 | 高 |
| TC-203 | 未登录发送限制 | 未登录状态 | 1. 输入文本 2. 点击发送 | 弹出登录弹窗，提示需要登录 | 高 |
| TC-204 | 联网搜索开关 | 已选中聊天模型 | 1. 点击"联网搜索"按钮 | 按钮状态切换，高亮/取消高亮 | 中 |
| TC-205 | 深度思考开关 | 已选中聊天模型 | 1. 点击"深度思考"按钮 | 按钮状态切换，显示Tooltip提示 | 中 |
| TC-206 | Shift+Enter换行 | 输入框已聚焦 | 1. 输入文本 2. 按Shift+Enter | 输入框内换行，不发送消息 | 中 |
| TC-207 | Markdown渲染 | AI回复包含Markdown | 1. 发送请求代码的消息 2. 观察AI回复 | Markdown内容正确渲染，代码块高亮显示 | 高 |

## 2.4 图片生成模块测试用例

测试目标：验证图片生成参数配置和生成流程

| 编号 | 测试项 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-301 | 图片参数栏显示 | 已选中图片模型 | 1. 观察底部输入区域 | 显示比例、数量、质量选择器和优化提示词开关 | 高 |
| TC-302 | 图片比例选择 | 已选中图片模型 | 1. 点击比例下拉框 2. 选择"16:9" | 下拉框显示选中值"16:9" | 中 |
| TC-303 | 图片数量选择 | 已选中图片模型 | 1. 点击数量下拉框 2. 选择"4张" | 下拉框显示选中值"4张" | 中 |
| TC-304 | 参考图上传 | 已选中图片模型 | 1. 点击"+"上传按钮 2. 选择图片文件 | 图片预览显示，显示已上传数量 | 高 |
| TC-305 | 参考图删除 | 已上传参考图 | 1. 点击参考图右上角X按钮 | 该参考图被删除，数量更新 | 中 |
| TC-306 | 图片生成请求 | 已登录并输入提示词 | 1. 输入图片描述 2. 点击发送 | 显示用户请求和生成的图片结果 | 高 |
| TC-307 | 图片预览弹窗 | 图片已生成 | 1. 点击生成的图片 | 打开图片预览弹窗，支持放大查看 | 中 |

## 2.5 视频生成模块测试用例

测试目标：验证视频生成参数配置和生成流程

| 编号 | 测试项 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-401 | 视频参数栏显示 | 已选中视频模型 | 1. 观察底部输入区域 | 显示时长、比例、分辨率、数量、模式选择器 | 高 |
| TC-402 | 视频时长选择 | 已选中视频模型 | 1. 点击时长下拉框 2. 选择"10秒" | 下拉框显示选中值"10秒" | 中 |
| TC-403 | 视频分辨率选择 | 已选中视频模型 | 1. 点击分辨率下拉框 2. 选择"1080p" | 下拉框显示选中值"1080p" | 中 |
| TC-404 | 参考素材上传-图片 | 已选中视频模型 | 1. 点击参考图上传按钮 2. 选择图片文件 | 图片预览显示，最多支持9张 | 高 |
| TC-405 | 参考素材上传-音频 | 已选中视频模型 | 1. 点击参考音频上传按钮 2. 选择音频文件 | 音频预览显示，最多支持3个 | 中 |
| TC-406 | 视频生成请求 | 已登录并输入提示词 | 1. 输入视频描述 2. 点击发送 | 显示用户请求和生成的视频结果 | 高 |
| TC-407 | 视频播放功能 | 视频已生成 | 1. 点击视频播放按钮 | 视频开始播放，显示播放控制 | 中 |

## 2.6 历史对话模块测试用例

测试目标：验证历史对话管理功能

| 编号 | 测试项 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-501 | 历史对话按钮显示 | 已选中模型 | 1. 观察顶部工具栏 | 显示"历史对话"按钮 | 高 |
| TC-502 | 历史对话弹窗打开 | 已选中模型 | 1. 点击"历史对话"按钮 | 从下方滑出历史对话弹窗 | 高 |
| TC-503 | 历史对话列表显示 | 历史弹窗已打开 | 1. 观察弹窗内容 | 显示该模型的历史对话列表，包含标题和时间 | 高 |
| TC-504 | 历史对话选择 | 历史弹窗已打开 | 1. 点击某个历史对话项 | 加载该历史对话内容（占位逻辑） | 中 |
| TC-505 | 历史对话重命名 | 历史弹窗已打开 | 1. Hover对话项 2. 点击重命名 3. 输入新标题 | 对话标题更新为新名称 | 中 |
| TC-506 | 历史对话删除 | 历史弹窗已打开 | 1. Hover对话项 2. 点击删除 | 该对话从列表中移除 | 中 |
| TC-507 | 新建对话功能 | 已登录 | 1. 点击"新建对话"按钮 | 清空当前对话内容，开始新对话 | 高 |

## 2.7 Header导航模块测试用例

测试目标：验证顶部导航栏功能和用户信息展示

| 编号 | 测试项 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-601 | Header默认显示-未登录 | 用户未登录 | 1. 观察顶部Header | 显示Logo、应用名称、"登录"按钮 | 高 |
| TC-602 | Header显示-已登录 | 用户已登录 | 1. 观察顶部Header | 显示Logo、智点余额、充值按钮、用户头像和ID | 高 |
| TC-603 | 充值按钮点击 | 已登录状态 | 1. 点击"充值"按钮 | 打开充值弹窗 | 高 |
| TC-604 | 用户菜单展开 | 已登录状态 | 1. 点击用户头像区域 | 展开下拉菜单，显示用户信息卡片和菜单项 | 高 |
| TC-605 | 复制用户ID | 用户菜单已展开 | 1. 点击复制按钮 | 用户ID复制成功，图标变绿色 | 中 |
| TC-606 | 消费记录导航 | 用户菜单已展开 | 1. 点击"消费记录" | 跳转到消费记录页面 | 高 |
| TC-607 | 支付记录导航 | 用户菜单已展开 | 1. 点击"支付记录" | 跳转到支付记录页面 | 高 |
| TC-608 | 退出登录 | 用户菜单已展开 | 1. 点击"退出登录" | 退出登录，Header恢复未登录状态 | 高 |

## 2.8 账单管理模块测试用例

测试目标：验证消费和支付记录展示功能

| 编号 | 测试项 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-701 | 消费记录页面显示 | 已登录并进入消费记录 | 1. 观察页面内容 | 显示总消费额、消费记录表格 | 高 |
| TC-702 | 消费记录表格内容 | 消费记录页面已显示 | 1. 观察表格列 | 显示模型名称、类型、消费额度、时间、状态 | 高 |
| TC-703 | 消费记录返回 | 消费记录页面已显示 | 1. 点击返回按钮 | 返回工作台主页 | 中 |
| TC-704 | 支付记录页面显示 | 已登录并进入支付记录 | 1. 观察页面内容 | 显示总充值金额、支付记录表格 | 高 |
| TC-705 | 支付记录表格内容 | 支付记录页面已显示 | 1. 观察表格列 | 显示订单号、充值金额、支付时间、支付方式 | 高 |

## 2.9 充值模块测试用例

测试目标：验证充值流程和支付选择功能

| 编号 | 测试项 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-801 | 充值弹窗显示 | 已登录状态 | 1. 点击充值按钮 | 充值弹窗正确显示 | 高 |
| TC-802 | 充值金额选择 | 充值弹窗已打开 | 1. 选择充值金额选项 | 金额选项高亮选中 | 高 |
| TC-803 | 支付方式选择 | 充值弹窗已打开 | 1. 选择支付方式 | 支付方式选项高亮选中 | 高 |
| TC-804 | 充值确认 | 已选择金额和支付方式 | 1. 点击确认充值 | 触发支付流程（占位逻辑） | 中 |

## 2.10 UI/UX模块测试用例

测试目标：验证界面响应性和用户体验

| 编号 | 测试项 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-901 | 页面响应式布局 | 应用已加载 | 1. 调整浏览器窗口大小 2. 观察布局变化 | 布局自适应调整，无内容溢出 | 中 |
| TC-902 | 主题切换 | 应用已加载 | 1. 切换系统主题（深色/浅色） | 应用主题正确切换，颜色符合设计规范 | 中 |
| TC-903 | 滚动区域功能 | 模型列表超出可视区域 | 1. 滚动模型列表 | 滚动流畅，无卡顿 | 低 |
| TC-904 | Tooltip提示显示 | 存在Tooltip的元素 | 1. Hover有Tooltip的元素 | Tooltip正确显示提示内容 | 低 |
| TC-905 | 加载状态显示 | 发送消息后 | 1. 观察加载过程 | 显示加载指示器，加载完成后消失 | 中 |

# 三、测试执行计划

## 3.1 测试阶段划分

| 阶段 | 时间 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 2天 | 核心功能测试：登录、侧边栏、聊天 |
| 第二阶段 | 2天 | 生成功能测试：图片、视频生成 |
| 第三阶段 | 1天 | 管理功能测试：历史、账单、充值 |
| 第四阶段 | 1天 | UI/UX和兼容性测试 |
| 回归测试 | 1天 | 缺陷修复后回归验证 |

## 3.2 测试资源

- 测试人员：1-2名

- 测试设备：PC（Windows/macOS）

- 测试工具：浏览器开发者工具、截图工具

# 四、缺陷管理

## 4.1 缺陷等级定义

| 等级 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 致命 | 系统崩溃、数据丢失、核心功能完全不可用 |
| P1 | 严重 | 主要功能受损、严重影响用户体验 |
| P2 | 一般 | 功能部分受损、有替代方案 |
| P3 | 轻微 | 界面问题、文案错误、不影响使用 |

## 4.2 缺陷记录模板

- 缺陷编号：BUG-XXX

- 发现时间：YYYY-MM-DD

- 所属模块：模块名称

- 缺陷等级：P0/P1/P2/P3

- 缺陷描述：详细描述问题现象

- 复现步骤：步骤化描述如何复现

- 预期结果：正确行为描述

- 附件：截图或录屏

# 五、测试总结报告模板

## 5.1 测试执行统计

| 统计项 | 数量 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 测试用例总数 | XX | 100% |
| 通过用例数 | XX | XX% |
| 失败用例数 | XX | XX% |
| 阻塞用例数 | XX | XX% |

## 5.2 缺陷统计

| 等级 | 发现数 | 修复数 | 遗留数 | 修复率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | XX | XX | XX | XX% |
| P1 | XX | XX | XX | XX% |
| P2 | XX | XX | XX | XX% |
| P3 | XX | XX | XX | XX% |

## 5.3 测试结论

测试结论建议包含以下内容：

- 整体质量评估

- 主要问题汇总

- 发布建议（是否建议发布）

- 遗留问题风险评估

- 后续改进建议

# 附录：测试用例统计

本测试计划共包含 55 个测试用例，分布如下：

| 模块名称 | 用例数量 | 优先级分布 |
| --- | --- | --- |
| 用户认证模块 | 6 | 高4/中2 |
| 侧边栏模块 | 6 | 高4/中2 |
| 聊天交互模块 | 7 | 高3/中4 |
| 图片生成模块 | 7 | 高3/中4 |
| 视频生成模块 | 7 | 高3/中4 |
| 历史对话模块 | 7 | 高3/中4 |
| Header导航模块 | 8 | 高5/中3 |
| 账单管理模块 | 5 | 高3/中2 |
| 充值模块 | 4 | 高2/中2 |
| UI/UX模块 | 5 | 中3/低2 |
| 合计 | 55 | 高23/中25/低7 |